|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 可能方言识别出错 | 没有足够技术支持各种方言的使用 | 技术风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 商家对电子商务的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿，不愿意在手机上经常使用该语音助手功能，没有亲自手动操作准确 | 用户风险 |
| R3 | 很难找到相互依赖的产品 | 如果要上市我们的智能语音助手，因为是新上市的应用，会有不少公司不看好该产品，导致不敢轻易将自家产品与我们联合 | 项目依赖关系风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |